19.07.2021 г.№53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОД  И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2021 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                 С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 19.07.2021г. №53

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы  и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2021 года

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусматривалось  661,76 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2021 года составили –661,76 тыс. руб.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 100%)

Специалист администрации

Раздольинского МО                                                                          Бажанова Ю.А.

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за первое полугодие 2021 года год (отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство общественных территорий многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская 21а | 661,76 | 661,76 | 100 | 661,76 | 100 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

* –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  |  |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год |  | факт |  | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство общественных территорий многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская 21а | 477,68 | 477,68 |  | 113,23 |  | 113,23 |  |  | 70,86 | 70,86 |