Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы»

за 2020 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусматривалось 3 564  282,38 рублей. Кассовые расходы за 2020 год составили – 3 217 350,89 рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составил – 298 240,49 рублей.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения три раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

1. Постановление администрации Раздольинского МО №9 от 23.01.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2022 годы»;

2. Постановление администрации Раздольинского МО №42 от 23.03.2020г.;

3. Постановление администрации Раздольинского МО №107 от 09.12.2020г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2022 годы, утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 год.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского муниципального образования за 2020 год приведен в таблице 1.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» за 2020 год приведены в таблице 2.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 0,90)

Специалист администрации

Раздольинского МО                                                                               Бажанова Ю.А.

Таблица 1

к постановлению от 08.02.2021г. №14

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за 2020 год (отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 325 080,0 | 325 080,0 | 100 | 289 059,5 | 0,8 |  |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 | 200 000,0 | 1 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,0 | 40 000,0 | 100 | 27 000,0 | 0,7 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1 397 910,0 | 1 397 910,0 | 100 | 1 100 000,0 | 0,7 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1595291,39 | 1595291,39 | 100 | 1595291,39 | 1 |  |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 6 000,0 | 6 000,0 | 100 | 6 000,0 | 1 |  |
|  | Всего: |  | 3 564 282,38 |  | 3 217 350,89 | 0,90 |  |

Справочно: * –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,08 | 276,61 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 27,0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397,91 | 1100,0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595,29 | 1595, 29 |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 3217,35 | 3217,35 |

Таблица 2

к постановлению от 08.02.2021г. №14

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»

за 2020 год (отчетный период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2020 год | Нормативная ссылка (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 289 059,5 | Договор ГПХ от 13.01.2020; Договор ГПХ от 05.02.2020; Договор ГПХ от 16.03.2020; Договор по расчистке дорог от снега в п.Октябрьский и п.Манинск Усольского района от 03.02.2020; Договор ГПХ от 16.11.2020; Договор ГПХ от 01.12.2020; Договор на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега п.Октябрьский и п.Манинск Усольского района от 17.12.2020; Договор на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега в д.Борисова, п.Раздолье Усольского района от 17.12.2020; |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200 000,0 | Договор на выполнение работ по грейдированию автомобильной дороги по ул.Трактовая п.Раздолье Усольского района от 21.09.2020г. |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 27 000,0 | Муниципальный контракт №12/2020 от 02.12.2020г |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1 100 000,0 | Муниципальный контракт №09/2020 от 20.07.2020 «Ремонт гравийного полотна автомобильной дороги по ул.Таёжная п.Раздолье Усольский район Иркутской области»; Муниципальный контракт №08/2020 от 20.07.2020 «Ремонт гравийного полотна автомобильной дороги по ул.Восточная п.Раздолье Усольский район Иркутской области» |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1595291,39 | Муниципальный контракт 02/2020 от 23.06.2020г. Ремонт асфальтобетонного полотна по ул. Пролетарская п.Раздолье Усольского района Иркутской области |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 6 000,0 | Договор №111/2020-ТИ на оказание услуг от 02.09.2020г. |