[bookmark: _GoBack]Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы» 
за 2020 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусматривалось 3 564  282,38 рублей. Кассовые расходы за 2020 год составили – 3 217 350,89 рублей.
Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составил – 298 240,49 рублей.
За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения три раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:
1. Постановление администрации Раздольинского МО №9 от 23.01.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2022 годы»;
2. Постановление администрации Раздольинского МО №42 от 23.03.2020г.;
3. Постановление администрации Раздольинского МО №107 от 09.12.2020г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2022 годы, утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 год.
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского муниципального образования за 2020 год приведен в таблице 1.
Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» за 2020 год приведены в таблице 2.
При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 0,90)


Специалист администрации 
Раздольинского МО                                                                               Бажанова Ю.А.

Таблица 1
к постановлению от 08.02.2021г. №14

Анализ объема финансирования муниципальной программы
за счет бюджета Раздольинского муниципального образования
за 2020 год (отчетный период)

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия
	Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб.
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы)
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)

	
	
	
	руб.
	в % от предусмотрен-ного муниципальной программой
	руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=ст.5/ст.3*100%
	7

	МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» 
на 2020-2023 годы

	1
	Грейдирование дорог в зимний период от снега
	325 080,0
	325 080,0 
	100
	289 059,5
	0,8
	

	2
	Грейдирование дорог в летний период
	200 000,0
	200 000,0
	100
	200 000,0
	1
	

	3
	Приобретение дорожных знаков
	40 000,0
	40 000,0
	100
	27 000,0
	0,7
	

	4
	Ремонт гравийного полотна
	1 397 910,0
	1 397 910,0
	100
	1 100 000,0
	0,7
	

	5
	Ремонт асфальтобетонного полотна
	1595291,39
	1595291,39
	100
	1595291,39
	1
	

	6
	Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог
	6 000,0
	6 000,0
	100
	6 000,0
	1
	

	
	Всего:
	
	3 564 282,38
	
	3 217 350,89
	0,90
	


Справочно: * –при наличии.



	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Иркутской области
	бюджет муниципального района
	Бюджет поселения 

	
	
	план на год
	факт
	план на год
	факт
	план на год
	факт
	план на год
	факт

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» 
на 2020-2023 годы

	1
	Грейдирование дорог в зимний период от снега
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	325,08
	276,61

	2
	Грейдирование дорог в летний период
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,0
	200,0

	3
	Приобретение дорожных знаков
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40,0
	27,0

	4
	Ремонт гравийного полотна
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1397,91
	1100,0

	5
	Ремонт асфальтобетонного полотна
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1595,29
	1595, 29

	6
	Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,0
	6,0

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	3217,35
	3217,35


Таблица 2
к постановлению от 08.02.2021г. №14

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»
 за 2020 год (отчетный период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Расчет затрат за 2020 год
	Нормативная ссылка (пояснения)

	1
	2
	3
	4

	1
	Грейдирование дорог в зимний период от снега
	289 059,5
	Договор ГПХ от 13.01.2020;
Договор ГПХ от 05.02.2020;
Договор ГПХ от 16.03.2020;
Договор по расчистке дорог от снега в п.Октябрьский и п.Манинск Усольского района от 03.02.2020;
Договор ГПХ от 16.11.2020;
Договор ГПХ от 01.12.2020;
Договор на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега п.Октябрьский и п.Манинск Усольского района от 17.12.2020;
Договор на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега в д.Борисова, п.Раздолье Усольского района от 17.12.2020;

	2
	Грейдирование дорог в летний период
	200 000,0
	Договор на выполнение работ по грейдированию автомобильной дороги по ул.Трактовая п.Раздолье Усольского района от 21.09.2020г.

	3
	Приобретение дорожных знаков
	27 000,0
	Муниципальный контракт №12/2020 от 02.12.2020г

	4
	Ремонт гравийного полотна
	1 100 000,0
	Муниципальный контракт №09/2020 от 20.07.2020 «Ремонт гравийного полотна автомобильной дороги по ул.Таёжная п.Раздолье Усольский район Иркутской области»; 
Муниципальный контракт №08/2020 от 20.07.2020 «Ремонт гравийного полотна автомобильной дороги по ул.Восточная п.Раздолье Усольский район Иркутской области»

	5
	Ремонт асфальтобетонного полотна
	1595291,39
	Муниципальный контракт 02/2020  от 23.06.2020г. Ремонт асфальтобетонного полотна по ул. Пролетарская п.Раздолье Усольского района Иркутской области  

	6
	Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог
	6 000,0
	Договор №111/2020-ТИ на оказание услуг от 02.09.2020г.




