Российская Федерация                                                                                                         
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
ДУМА 
Cельского поселения
Раздольинского муниципального образования 

Р Е Ш Е Н И Е
   От  28.03.2013г.                                                                                              №  28                                                                                                         п. Раздолье 
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования                         на 2011-2015годы» за 2012год 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования  от 01.05.2011г. № 38  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования», руководствуясь статьями 6,46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования РЕШИЛА:
  1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012год, согласно приложению.
  2. Опубликовать данное Решение в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского  муниципального образования.




Глава сельского поселения 
Раздольинского 
муниципального образования                               С.И. Добрынин.





Приложение 
к решению Думы сельского поселения 
Раздольинского муниципального 
образования 
от 28.03.2013г. №28

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012год

   Основными целями Программы являются:
- создание экономических и организационных условий для использования энерго- ресурсов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;
- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг учреждений Раздольинского МО;
- сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.
   Для достижения поставленных целей  в 2012году была проведена работа с населением сельского поселения по пропаганде и реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление);  проведено энергетическое обследование котельной                    п. Раздолье и здания администрации;  произведена замена 2-х оконных блоков здания администрации.  
  По результатам работы за 2012 год сформирован отчет о финансировании, освоении и результативности  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе    по состоянию на 01.01.2013г. в соответствии с приложением №3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденному Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 01.05.2011г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» (приложение1.)
   В 2012 году на реализацию по муниципальной  целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» из бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования было выделено 251,12 тыс. рублей.  Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в Таблице №1.

Объем фактических расходов по источникам финансирования Программы


Таблица №1
	№
п/п
	Источники
 финансирования 
	Уточненный план 
бюджетных
 ассигнований 
(тыс. руб.)
	 Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.) 
	Процент
 исполнения

	1
	Муниципальный бюджет 
	251,25
	251,12
	100%

	2
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	
72,68
	
72,68
	
100%

	3
	Областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	Итого
	323,93
	323,8
	100%


    
   Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы»  определяется как степень реализации расходных обязательств.
   Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012 год выглядит следующим образом:
 
  Эбюд. = (323,8 / 326,88)*100 = 100%

    Предусмотренный общий  объем средств в бюджете муниципального образования  на реализацию муниципальной программы в 2012 году составил  250,25 тыс. руб., из них на 01.01.2013 год освоено 251,1 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств,  72,68 тыс. руб. – бюджет МУП «Тепловодотехсервис».
     
ВЫВОД:
	1 < 1 < 1,5  
реализация  программы  эффективна:   достигнуты   значения
целевых показателей при сохранении запланированного объема
расходования денежных средств                             


              





Исполнитель:
Специалист администрации 
Раздольинского                                                                                                                             муниципального образования                                                            Е.В. Скрипченко.



Приложение №1
к отчету о ходе реализации 
муниципальной целевой программы
 «Энергосбережение и повышение 
энергитической эффективности в 
сельском поселении Раздольинского 
муниципального образования на 
2011-2015годы»  

ОТЧЕТ 
о финансировании, освоении и результативности реализованных программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012год

	Наименование
 мероприятия 
	Источник финансирования 



	План бюджетных
 ассигнований на 
год 
(тыс. руб.)
	Фактически исполнено 
(тыс. руб.)
	Степень выполнения мероприятия

	Раздел 1. Энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения

	1.Организационно-технические мероприятия


	1.Организация правильной эксплуатации и технического обслуживания системы теплоснабжения:
	
	
	
	

	1.1.Мероприятия по котельному оборудованию
	
	
	
	

	1.1.1. Промывка внутритрубной системы котла ( котловая вода).
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	1,0
	1,0
	100%

	1.1.2. Своевременное удаление шлака из системы шлакоудаления
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	11,0
	9,0
	82%

	1.2 Энергосберегающие мероприятия в тепловых сетях
	
	
	
	

	1.2.1. Своевременная откачка воды (грунтовых, поверхностных вод, утечек теплоносителя) из тепловых камер. 
Удаление воздуха из трубопроводов тепловой сети через воздушники
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	1,06
	1,2
	113%

	1.2.2. Ревизия запорной арматуры, подтяжка болтов в гран буксе сальниковых уплотнений запорной арматуры, сальниковых компенсаторов
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	1,06
	1,6
	150%

	2. Проведение энергетического обследования котельных
администрации
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» и  муниципального образования 
	30,0


16,0
	30,0


16,0
	100%

	3. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (доводчики)
	Бюджет муниципального образования 
	2,0
	2,0
	100%

	4. Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердаков.
Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остекленением
	Бюджет муниципального образования
	30,0
	30,0
	100%

	5. Тепловая изоляция
	

	5.1. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	1,06
	5,0
	472%

	6. Замена электрооборудования на менее энергоемкое

	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» и  муниципального образования
	
20,0
	
15,0
	
75%

	Раздел 2. Энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения

	7.Организация правильной эксплуатации системы водоснабжения: 

	
	
	
	

	7.1 Устранение повреждений на водоводах
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	5,7
	5,0
	87,7%

	7.2. Замена насосного оборудования на менее энергоемкое (при равных технических характеристикам с меньшим расходом э/энергии на водозаборе
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	0
	0
	0

	Раздел 3. Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения

	8. Повышение энергетической эффективности уличного освещения (оснащение энергосберегающими лампами)
	
	
	
	

	8.1. Ремонт линии электропередач в п. Октябрьский
	Бюджет МУП «Тепловодотехсервис»
	3,0
	3,0
	100%

	9. Замена оборудования на менее энергоемкое 
	Областной бюджет и муниципального образования
	16,0
	16,0
	100%

	10. Закупка горюче-смазочных материалов для ДЭУ -75
	Бюджет муниципального образования
	189,0
	189,0
	100%

	Раздел 4. Общие мерроприятия

	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

	Финансирование мероприятий по мере выявления объектов
	
	Бесхозных объектов недвижимого имущества выявлено не было
	

	организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами

	
	
	
	

	Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

	
	
	1.Информирование руководителей предприятий на сходе граждан муниципального образования на заседании  актива, на заседаниях Думы муниципального образования.
	

	Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг;
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	326,88
	323,8
	 100%








