Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

ДУМА

Cельского поселения

Раздольинского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

От  28.03.2013г.                                                                                              №  28                                                                                                         п. Раздолье

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования                         на 2011-2015годы» за 2012год

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования  от 01.05.2011г. № 38  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования», руководствуясь статьями 6,46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное Решение в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского  муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                               С.И. Добрынин.

Приложение

к решению Думы сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования

от 28.03.2013г. №28

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012год

Основными целями Программы являются:

- создание экономических и организационных условий для использования энерго- ресурсов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг учреждений Раздольинского МО;

- сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

Для достижения поставленных целей  в 2012году была проведена работа с населением сельского поселения по пропаганде и реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление);  проведено энергетическое обследование котельной                    п. Раздолье и здания администрации;  произведена замена 2-х оконных блоков здания администрации.

По результатам работы за 2012 год сформирован отчет о финансировании, освоении и результативности  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе    по состоянию на 01.01.2013г. в соответствии с приложением №3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденному Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 01.05.2011г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» (приложение1.)

В 2012 году на реализацию по муниципальной  целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» из бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования было выделено 251,12 тыс. рублей.  Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в Таблице №1.

Объем фактических расходов по источникам финансирования Программы

Таблица №1

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный бюджет | 251,25 | 251,12 | 100% |
| 2 | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | 72,68 | 72,68 | 100% |
| 3 | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Итого | 323,93 | 323,8 | 100% |

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы»  определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012 год выглядит следующим образом:

Эбюд. = (323,8 / 326,88)*100 = 100%

Предусмотренный общий  объем средств в бюджете муниципального образования  на реализацию муниципальной программы в 2012 году составил  250,25 тыс. руб., из них на 01.01.2013 год освоено 251,1 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств,  72,68 тыс. руб. – бюджет МУП «Тепловодотехсервис».

ВЫВОД:

1 < 1 < 1,5 реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств

Исполнитель:

Специалист администрации

Раздольинского                                                                                                                             муниципального образования                                                            Е.В. Скрипченко.

Приложение №1

к отчету о ходе реализации

муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение

энергитической эффективности в

сельском поселении Раздольинского

муниципального образования на

2011-2015годы»

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности реализованных программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2012год

| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  |  | План бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) |  | Степень выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация правильной эксплуатации и технического обслуживания системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятия по котельному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Промывка внутритрубной системы котла ( котловая вода). | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 100% |  |
| 1.1.2. Своевременное удаление шлака из системы шлакоудаления | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 11,0 | 9,0 |  | 82% |  |
| 1.2 Энергосберегающие мероприятия в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Своевременная откачка воды (грунтовых, поверхностных вод, утечек теплоносителя) из тепловых камер. Удаление воздуха из трубопроводов тепловой сети через воздушники | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 1,06 | 1,2 |  | 113% |  |
| 1.2.2. Ревизия запорной арматуры, подтяжка болтов в гран буксе сальниковых уплотнений запорной арматуры, сальниковых компенсаторов | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 1,06 | 1,6 |  | 150% |  |
| 2. Проведение энергетического обследования котельных администрации | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» и муниципального образования |  |  | 30,0 16,0 | 30,0 16,0 |  | 100% |  |
| 3. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (доводчики) | Бюджет муниципального образования |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 100% |  |
| 4. Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердаков. Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остекленением | Бюджет муниципального образования |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 100% |  |
| 5. Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 1,06 | 5,0 |  | 472% |  |
| 6. Замена электрооборудования на менее энергоемкое | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» и муниципального образования |  |  | 20,0 | 15,0 |  | 75% |  |
| Раздел 2. Энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Организация правильной эксплуатации системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Устранение повреждений на водоводах | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 5,7 | 5,0 |  | 87,7% |  |
| 7.2. Замена насосного оборудования на менее энергоемкое (при равных технических характеристикам с меньшим расходом э/энергии на водозаборе | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Раздел 3. Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Повышение энергетической эффективности уличного освещения (оснащение энергосберегающими лампами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Ремонт линии электропередач в п. Октябрьский | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100% |  |
| 9. Замена оборудования на менее энергоемкое | Областной бюджет и муниципального образования |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 100% |  |
| 10. Закупка горюче-смазочных материалов для ДЭУ -75 | Бюджет муниципального образования |  | 189,0 |  | 189,0 |  | 100% |  |
| Раздел 4. Общие мерроприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Финансирование мероприятий по мере выявления объектов |  |  |  | Бесхозных объектов недвижимого имущества выявлено не было |  |  |  |
| ## организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения; |  |  |  |  | 1.Информирование руководителей предприятий на сходе граждан муниципального образования на заседании актива, на заседаниях Думы муниципального образования. |  |  |  |
| Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 326,88 |  |  | 323,8 |  | 100% |  |