Российская Федерация
Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения 

Раздольинского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 марта 2013г.                                                                  № 28                               п. Раздолье.

Об утверждении отчета о ходе работы по муниципальной целевой программе «Развитие внутрипоселковых дорог Раздольинского  муниципального образования на 2012-2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2012 год 


На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 01.05.2011 г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования»,  руководствуясь ст. 45,  Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :                                                                                                                                                                           

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие внутрипоселковых дорог Раздольинского  муниципального образования на 2012-2015 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за 2012 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования. 
Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                       С.И.Добрынин     
                      Приложение 

к постановлению 

Администрации сельского поселения 

Раздольинского муниципального 

образования от 29.03.2013г.№28

ОТЧЁТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие внутрипоселковых дорог 

Раздольинского муниципального образования на 2012-2015 годы»
По состоянию на 01.01.2013 г.
Раздольинское муниципальное образование включает в себя пять населённых пунктов: п.Раздолье, п.Большая Черемшанка, п.Октябрьский, п.Манинск, д.Борисова.

Расстояние от п.Раздолье до районного центра г.Усолье-Сибирское составляет 72 км, до областного центра (г.Иркутск) -140 км. 

Протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения составляет 57 545 м., из них 7 481 м. имеют твердое покрытие и 50 064 м. с грунтовым покрытием.

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть общего пользования в целом находится в неудовлетворительном состоянии и многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции.

Дорогам с твердым покрытием требуется ремонт асфальтобетонного покрытия с восстановлением поперечных и продольных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия (в том числе с армирующими, трещенопрерывающими и другими материалами).  

Дорогам с грунтовым покрытием требуется переустройство дорожной одежды на участках образования колей, пучинистости, ямочности. 

Необходимо обустройство водопропускных труб, устройство обочин, кюветов, установка и замена дорожных знаков.

Постановлением главы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27 февраля 2012 г. №22 утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутрипоселковых дорог Раздольинского муниципального образования на 2012-2015 годы». 

16 июля 2012г. между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрацией сельского поселения Раздольинского муниципального образования подписано Соглашение №  59-57-67/12 о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской области в размере 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей.

На реализацию муниципальной программы было выделено на 2012 г. из средств местного бюджета на софинансирование по ремонту дорог муниципального образования 62,151 (Шестьдесят две тысячи сто пятьдесят один) рубль и из областного бюджета 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей.

 На 350 500 (Триста пятьдесят тысяч пятьсот)  был проведен запрос котировок в электронной форме и с победителем торгов ООО «Электромонтажный сервис-центр» 24.07.2012г.  был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Трактовая п.Раздолье.

Работы выполнены в полном объеме в сроки установленные контрактом, общая площадь ремонтируемого участка составила 1860 м2.

Также с ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Усольский» заключен муниципальный контракт №01/2012 на выполнение  работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская п.Раздолье на сумму 141 651 (Сто сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль.

Работы выполнены в полном объеме в сроки установленные контрактом, общая площадь ремонтируемого участка составила 135,6 м2. 
Из средств местного бюджета затрачено 39,4 (Тридцать девять тысяч четыреста) рублей на технический паспорт автомобильной дороги ул.Трактовая, п.Раздолье общей протяженностью 3 188 м., на грейдирование дорог использовано 7,7 (Семь тысяч семьсот) рублей, на транспортные услуги 12,3 (Двенадцать тысяч триста) рублей. (Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей»)

Выводы:


Промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты в полном 

объеме;
1<=1<1,5 реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Предложение
- учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Раздольинского муниципального образования целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.
Специалист по землепользованию                                               Бажанова Ю.А.   

Приложение №1 

к отчету о реализации 

муниципальной долгосрочной

 целевой программы

Таблица 1. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

	Наименование целевого показателя
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Оценка состояния показателя

	
	
	
	Плановое значение


	Фактическое значение 
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	тыс.руб., -/+
	%
	

	Оформление технической документации на дороги местного значения
	Технический паспорт автомобильной дороги ул.Трактовая, п.Раздолье 
	Бюджет поселения
	40,0
	39,374
	-0,6
	98
	1

	Содержание и ремонт, внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
	Грейдирование дорог
	Бюджет поселения
	20,0
	7,7
	0
	100
	1

	
	Транспортные услуги
	Бюджет поселения
	
	12,3
	
	
	

	
	по ул.Трактовая в п.Раздолье


	Бюджет поселения 
Областной бюджет
	350,5
	350,5
	0
	100
	

	
	по ул. Советская в п.Раздолье


	Бюджет поселения

Областной бюджет
	141,651
	141,651
	0
	100
	

	Итого 
	
	552,151
	551,525
	-0,6
	99
	1


