Информация о ходе реализации по муниципальной программе  «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 3 квартал (9 месяцев) 2017 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 372,0 тыс. рублей

Кассовые расходы за 3 квартал (9 месяцев) 2017 года составили 91,0 тыс. руб.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители,участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за 3 квартал 2017 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2019 годы» | Ответственный исполнитель: | 372,0 | 91,0 | 24 |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |
| Оформление земельных участков под кладбища |  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Реализация перечня народных инициатив -установка деревянного ограждения территории кладбища п.Раздолье -отсыпка двух подъездных путей к кладбищу п.Раздолье -расчистка территории для мест захоронения кладбища п.Раздолье |  | 352,0 | 71,0 | 21 |

Специалист администрации                                             Ю.А.Бажанова