13.04.2022г. №56

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2022-2023 Г.Г.»

## В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии  к работе в зимних условиях  2022-2023 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального  образования, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителям тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2022 г. предоставлять отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                        С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№56 от 13.04.2022г.

План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области к работе

в зимних условиях 2022-2023 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Дата выполнения | Ответственные за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | Опрессовка тепло-трасс | май | Начальник участка ООО «Акваресурс» - Грищенко О.В. Технический персонал. |
|  |  | Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |  |  |
|  |  | Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |  |  |
|  |  | Ревизия дымососа |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |
|  |  | Ревизия сетевых насосов |  |  |
|  |  | Ревизия подпиточного насоса | май-июнь |  |
|  |  | Очистка бака емкости |  |  |
|  |  | Ремонт изоляции теплотрассы |  |  |
|  |  | Косметический ремонт котельной (побелка, мытье, покраска и тд.) |  |  |
|  |  | Изготовление опорных стоек под теплотрассу в количестве 4 шт. | июнь-июль |  |
|  |  | Изготовление металлических защитных коробов на теплотрассе (Котельная - ДК - 30 М.) |  |  |
|  |  | Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | август-сентябрь |  |
|  |  | Поверка манометров |  |  |
|  |  | Поведение противоаварийных тренировок персонала | Август, и далее 1 раз в три месяца 1 раз в месяц |  |
|  |  | Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |  |  |
|  |  | Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг | Раз в две недели |  |
|  |  | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | до 01.10. 2022г. |  |
|  |  | Гидравлические испытания котлов | Август и далее 1 раз в три года (либо после ремонта) |  |
|  |  | Промывка котлов и тепловых сетей | Август |  |
|  |  | Оборудование рабочего поста (доукомплектование) инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями | Июнь-август |  |
|  |  | Обучение персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, проведение аттестации персонала | Июнь-август |  |
|  |  | Пробные топки | Август-сентябрь (до начала отопительного сезона) |  |
|  |  | Шурфовка | май-август |  |
|  |  | Установка коммерческого прибора учета тепловой энергии | Июнь-август 2022г. |  |
|  |  | Проверка неразрушающими методами контроля сварных соединений трубопроводов тепловых сетей | Май-июль 2022г. |  |
| 2 | Объекты водоснабжения (водонапорные башни). | ул.Зелёная, 1 А. | май-июнь |  |
|  |  | Проварка и зачистка швов днища накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Чистка накопительной емкости (сан обработка) |  |  |
|  |  | Побелка внутри, снаружи и ограждения ВНБ. |  |  |
|  |  | ул.Таёжная, 15 А. | май-июнь |  |
|  |  | Замена и ремонт внутренних труб с заменых задвижек |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования |  |  |
|  |  | Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |  |  |
|  |  | Замена днища накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Чистка накопительной емкости (сан обработка) |  |  |
|  |  | Побелка внутри и ограждения ВНБ. |  |  |
|  |  | Обработка настилов от грибка |  |  |
|  |  | ул.Новая, 16. | май-июнь |  |
|  |  | Дезинфекция и чистка накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ремонт построек на территории, вывоз мусора |  |  |
|  |  | Побелка ограждения территории ВНБ |  |  |
|  |  | ул.Подгорная, 9А | май-июнь |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Ремонт кровли |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования |  |  |
|  |  | Побелка ограждения территории ВНБ |  |  |
|  |  | Дезинфекция и чистка накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ул.Мира, 27 А | май-август |  |
|  |  | Подключение новых абонентов к водонапорной башне |  |  |
|  |  | Установка крепежных свай (3 шт.) |  |  |
|  |  | Дезинфекция и чистка накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ремонт инженерных сетей |  |  |
| 3 | МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А) | Промывка (опресовка) системы отопления | июнь-август | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |
|  |  | Частичная замена разводки системы отопления |  |  |

Приложение №2                                                                          Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№56 от 13.04.2022г.

## Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии

## Раздольинского сельского поселения Усольского

## муниципального района Иркутской области к работе

## в зимних условиях 2022-2023 г.г.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И.  - глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- ведущий специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, начальник участка ООО «Акваресурс»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу;

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ»;

Пехтелева А.Г. – директор МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

Приложение №3                                                                          Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№56 от 13.04.2022г.

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе

в зимних условиях 2022-2023 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполненных работ | Ответственный Ф.И.О., должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель         ______________         ______________________

(подпись)                           (ФИО)