18.02.2020 г. №27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОД  И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2019 ГОД

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://раздолье-адм.рф

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                             С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 18.02.2020г. №27

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы  и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 1040,765 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 896,737тыс. руб., возврат денежных средств в бюджет Иркутской области составил 147,027 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО                                                                          Бажанова Ю.А.

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за 2019 год (отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 1 |  |
| 2 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (1 этап) | 1028,765 | 1028,765 | 86,2 | 884,737 | 86,2 |  |
|  | Всего: | 1040,765 | 1040,765 |  | 896,737 |  |  |

* –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  |  |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год |  | факт |  | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 |
| 2 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (1 этап) | 724,37569 | 724,37569 |  | 158,75812 |  | 158,75812 | 0 | 0 | 1,60362 | 1,60362 |