Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год

| Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ) | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов |  | Степень выполнения программных мероприятий |  | Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем (баллы) | Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы, (баллы) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы, R (баллы) | Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше запланированного | ниже запланированного | соответствуют плану |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Si (%) | Ni (баллы) |  |  | Fin (%) | Ni (баллы) | Mer (%) | Ni (баллы) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 28 | 100 | 100 | 3846,29 | 3841,76 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 1.1.ПП «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 | 807,0 | 806,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 1.2.ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 | 618,39 | 614,58 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,82 | эффективная |
| 1.3.ПП «Благоустройство территории» | 0 | 0 | 16 | 100 | 100 | 2420,9 | 2420,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 2.МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 70 | 3703,92 | 3228,56 | 87,2 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,0 | умеренно эффективная |
| 3.МП «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 23572,86 | 23145,33 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 3.1.ПП «Обеспечение деятельности главы и администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 14238,13 | 13969,31 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 3.2.ПП «Обеспечение деятельности МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 9101,86 | 8943,30 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 3.3.ПП «Социальная поддержка населения» | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 232,87 | 232,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 4.МП «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | неэффективная |
| 5.МП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | 0 | 0 | 8 | 66,7 | 70 | 14835,39 | 4197,97 | 65,8 | 70 | 64,1 | 70 | 50 | 50 | 68 | низко эффективная |
| 5.1.ПП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 3,0 | 3,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 5.2.ПП «Обеспечение пожарной безопасности» | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 | 4304,42 | 4194,97 | 97,5 | 100 | 92,3 | 70 | 100 | 100 | 91 | умеренно эффективная |
| 5.3.ПП «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10527,97 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | неэффективная |

Общий средний уровень эффективности исполнения муниципальных программ за 2023 год составил 72% -  уровень эффективности – низкоэффективный.

С 2024 года приняты новые муниципальные программы.