07.05.2019г. №92

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  2019-2020 Г.Г.

## В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии  к работе в зимних условиях  2019-2020 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального  образования, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

1. Утвердить план проведения мероприятий  по подготовке  объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования  к работе в зимних условиях  2019-2020 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения,  теплоснабжения и потребителей тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по  подготовке  объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования  к работе в зимних условиях  2019-2020 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2019г предоставлять отчет о выполнении мероприятий по  подготовке  объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования  к работе в зимних условиях  2019-2020 г.г.  .,  (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http//раздолье-адм.рф.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                                 С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено

распоряжением администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

№92 от 07.05.2019г.

План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Дата выполнения | Ответственные за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | Опрессовка тепло-трасс | май | Начальник участка ООО «Сбыт ЖКХ» - Грищенко О.В. |
|  |  | Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |  |  |
|  |  | Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |  |  |
|  |  | Ревизия дымососа |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |
|  |  | Ревизия подпиточного насоса | май-июнь |  |
|  |  | Ревизия сетевых насосов | май |  |
|  |  | Очистка бака емкости | май-июнь |  |
|  |  | Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | август-сентябрь |  |
|  |  | Поверка манометров |  |  |
|  |  | Косметический ремонт котельной (побелка,мытье,покраска с заменой смесителя) | май-июнь |  |
|  |  | Ремонт изоляции теплотрассы (котельная-ДК) 70 м. | май-июнь |  |
| 2 | Объекты водоснабжения. | ул.Зелёная, 1 А. |  | Начальник участка ООО «Сбыт ЖКХ» - Грищенко О.В. |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости | май-июнь |  |
|  |  | Установка электрооборудования |  |  |
|  |  | Ремонт настилов накопительных емкостей |  |  |
|  |  | ул.Таёжная, 15 А. |  |  |
|  |  | Замена и ремонт внутренних труб |  |  |
|  |  | Установка электрооборудования |  |  |
|  |  | Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |  |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | ул.Новая, 16. |  |  |
|  |  | Ремонт настилов накопительных емкостей |  |  |
|  |  | Установка электроосвящения |  |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | ул.Подгорная, 9А |  |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Ремонт кровли |  |  |
|  |  | Установка электрооборудования |  |  |
|  |  | Ремонт настилов накопительных емкостей |  |  |
| 3 | МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А) | Промывка (опресовка) системы отопления | июнь-август | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |
|  |  | Частичный ремонт отопительной системы |  |  |

Приложение №2                                                                          Утверждено распоряжением

администрации сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№92  от 07.05.2019г.

## Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке  объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования  к работе в зимних условиях

## 2019-2020 г.г.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И.  - глава сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, начальник участка ООО «Сбыт ЖКХ»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу.

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ».

Приложение №3                                                                          Утверждено

распоряжением

администрации

сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№92  от 07.05.2019г.

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке  объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования  к работе в зимних условиях  2019-2020 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполненных работ | Ответственный Ф.И.О., должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель         ______________         ______________________

(подпись)                           (ФИО)