30.11.2016Г. № 166

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. В решение Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования  №141 от 31.03.2016г. «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 г.г.» внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования

на 2016-2031г.г.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031 годы |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 4. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. N 502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 5. Устав сельского поселения Раздольинского муниципального образования; |
| 3. Разработчик программы | Администрация сельского поселение Раздольинского муниципального образования |
| 4. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселение Раздольинского муниципального образования |
| 5. Цель программы | 1. Обеспечение населения качественной питьевой водой; 2. Бесперебойное обеспечение коммунальными услугами объекты социальной сферы; 3. Недопущение чрезвычайных ситуаций в п.Октябрьский, в связи с оказанием услуг по организации электроснабжения населения в границах сельского поселения Раздольинского муниципального образования. 4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки; 5. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 6. Реализация Генерального плана сельского полселения Раздольинского муниципального образования и других документов территориального планирования. |
| 6. Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2016 – 2031 годы. |
| 8. Целевые показатели муниципальной программы | Целевые показатели Программы: 1. В области водоснабжения: - снижение аварийности систем водоснабжения до 10%; - снижение уровня потерь воды до 10%; - увеличение качества питьевой воды до 100%. 2. В области теплоснабжения: - снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях до 10%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 10%; - снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал. 3. В области электроснабжения: - снижение уровня потерь электро энергии до 10%; - снижение аварийности сетей электроснабжения до 10%. 4. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: - обеспеченность населения услугой сбора и транспортировки твердых бытовых отходов; - сокращение несанкционированных свалок бытового мусора до 90%. 5. В области уличного освещения: - увеличение уровня освещённости уличной сети до 100%. |
| 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –10 997,8 тыс.руб. в том числе: средства местного бюджета тыс. руб.; внебюджетные средства тыс. руб.. Всего - 339,0 в том числе:; Всего - 10 658,8 В том числе:. 2016г.– 0,0; 2016г. –1767,2. 2017г.– 0,0; 2017г.– 2 356,8. 2018г.– 2,0; 2018г. – 2 074,5. 2019г.– 2,0; 2019г. – 2 171,7. 2020г.– 335,0; 2020г. – 2 288,6. Таблица №2, №3.. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - Обеспечение санитарного благополучия населения и экологической безопасности; - Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; - Эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь; - Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры; -Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |

2. Пункт 4. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения изложить в новой редакции:

Теплоснабжение.

1. Ремонт тепловых сетей

2. Замена колосников механической топки (ежеквартально).

3. Закупка топлива.

4. Ремонт здания котельной.

5. Ремонт котельного оборудования

6. Приобретение насосного оборудования в котельную.

3. Таблицу 1 «Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» изложить в новой редакции.

4. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы»  за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования изложить в новой редакции.

5. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

4. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И Добрынин

Таблица 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Сведения

о составе и значениях показателей

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 6 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |
| 7 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | - | - | - | - |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 |  |
| 9 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | м. | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2 | Замена колосников механической топки (ежеквартально). | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | Закупка топлива. | т. | 63 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| 4 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | - | - | - | - |  |
| 5 | Ремонт котельного оборудования | шт. | - | 1 | - | - | 1 |  |
| 6 | Приобретение насосного оборудования в котельную | шт. | - | - | - | - | 1 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Приобретение топлива. | т. | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. | Тыс.руб. | - | - | - | - | 100,0 |  |

Таблица 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского  муниципального образования

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год(прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| Приобретение насосного оборудования в котельную |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 2. Приобретение о монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2020 годы» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | всего | 1767,2 | 2356,8 | 2076,5 | 2173,7 | 2623,6 | 10997,8 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 335,0 | 339,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1752,2 | 2340,8 | 2057,5 | 2153,7 | 2269,6 | 10573,8 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена глубинных насосов |  | всего | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | всего | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | всего | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | всего | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 59,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 59,0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 3. Закупка топлива. |  | всего | 63,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 803,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 63,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 803,0 |
| 4. Ремонт здания котельной |  | всего | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 5. Ремонт котельного оборудования |  | всего | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 30,0 | 430,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 6. Приобретение насосного оборудования в котельную |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | всего | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
| 2. Приобретение топлива. |  | всего | 883,2 | 1261,8 | 1324,5 | 1390,7 | 1460,2 | 6320,4 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 883,2 | 1261,8 | 1324,5 | 1390,7 | 1460,2 | 6320,4 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | всего | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | всего | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |