11.05.2023г. №85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2023-2024 Г.Г.»

## В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии  к работе в зимних условиях  2023-2024 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального  образования, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителям тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2024 г. предоставлять отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (Приложение № 3).

4. О публиковать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http //раздолье-адм.рф/.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                        С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№85-р от 11.05.2023г.

План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области к работе

в зимних условиях 2023-2024 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Дата выполнения | Ответственные за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | Гидравлические испытания тепловых сетей | май-июнь | Начальник участка ООО ТК «Белая» - Грищенко О.В. Технический персонал. |
|  |  | Очистка и промывка котлов №1, 2, 3 |  |  |
|  |  | Настройка и регулировка предохранительных клапанов котлов |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания котлов |  |  |
|  |  | Ревизия (ремонт) запорной арматуры |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание сетевых насосов |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание подпиточного насоса |  |  |
|  |  | Очистка накопительного бака холодной воды |  |  |
|  |  | Косметический ремонт котельной (побелка, мытье, покраска и тд.) | август- сентябрь август |  |
|  |  | Установка защитных устройств на дымососы |  |  |
|  |  | Установка золоулавливающих устройств | август |  |
|  |  | Замена неисправных приборов КИП (манометры, термометры) или с истекшим сроком поверки | сентябрь |  |
|  |  | Ремонт, восстановление тепловой изоляции на участке тепловых сетей от котельной до «Дома культуры» | август |  |
|  |  | Восстановление опор теплотрассы |  |  |
|  |  | Поведение противоаварийных тренировок персонала | Август, и далее 1 раз в три месяца 1 раз в месяц |  |
|  |  | Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |  |  |
|  |  | Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2023-2024гг | Раз в две недели |  |
|  |  | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | до 01.10. 2023г. |  |
|  |  | Оборудование рабочего поста (доукомплектование) инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями | Июнь-август |  |
|  |  | Обучение персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, проведение аттестации персонала | Июнь-август |  |
|  |  | Пробные топки | Август-сентябрь (до начала отопительного сезона) |  |
|  |  | Шурфовка | май-август |  |
| 2 | Объекты водоснабжения (водонапорные башни). | ул.Зелёная, 1 А. | июнь-июль |  |
|  |  | Косметический ремонт здания водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |  |  |
|  |  | Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |  |  |
|  |  | ул.Таёжная, 15 А. | июнь-июль |  |
|  |  | Косметический ремонт здания водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |  |  |
|  |  | Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |  |  |
|  |  | Частичная замены трубопроводов водоснабжения внутри здания водонапорной башни |  |  |
|  |  | ул.Новая, 16. | июнь-июль |  |
|  |  | Косметический ремонт здания водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |  |  |
|  |  | Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |  |  |
|  |  | ул.Подгорная, 9А | июнь-июль |  |
|  |  | Косметический ремонт здания водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |  |  |
|  |  | Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт крыши водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования башни (замена СУЗ, замена ввод электроэнергии) |  |  |
|  |  | Ул.Мира, 27 А | июнь-сентябрь |  |
|  |  | Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |  |  |
|  |  | Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |  |  |
|  |  | Подключение пожарной емкости к водонапорной башне |  |  |
|  |  | Утепление водопроводных колодцев |  |  |
| 3 | МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А) | Промывка (опресовка) системы отопления | июнь-август | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |

Приложение №2                                                                          Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№85-р от 11.05.2023г.

## Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии

## Раздольинского сельского поселения Усольского

## муниципального района Иркутской области к работе

## в зимних условиях 2023-2024 г.г.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И.  - глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- ведущий специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, начальник участка ООО «Акваресурс»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу;

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ»;

Пехтелева А.Г. – директор МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

Приложение №3                                                                          Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№85-р от 11.05.2023г.

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе

в зимних условиях 2023-2024 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполненных работ | Ответственный Ф.И.О., должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель         ______________         ______________________

(подпись)                           (ФИО)