28.01.2022 г. №20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2021 ГОД

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2021 года, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №148 от 17.12.2019 г., согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                   С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 28.01.2022г. №20

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2021 года

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусматривается 3 115 900,49 рублей. Кассовые расходы за 2021 год составили  –  2353,93 тыс. рублей. Остатки денежных средств на 01.01.2022 года составили 816,14 тыс. рублей.

Основная цель программы: Улучшение качества автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, а также для улучшения условий движения автотранспорта в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

1. Грейдирование дорог в зимний период от снега – заключено 7 договоров на оказание услуг в зимний период. Все договоры исполнены в полном объеме.

2. Ремонт асфальтобетонного полотна - заключено 2 договора.

1) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №0134300077921000001 от «13» мая 2021г., заключен контракт № 02/2021 от 24 мая 2021 года на «Ремонт асфальтобетонного полотна по ул.Пролетарская п.Раздолье» с индивидуальным предпринимателем Хачатрян Нарек Шаваршович на сумму 1 294 485,80 рублей. (общая площадь отремонтированного полотна составила 235 метров);

2) на основании договора №6 от 21мая 2021 г. на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с.п.Раздольинского МО Усольского района с АО «ДСИО» на сумму 101 957,08 рублей. (общая площадь отремонтированного полотна составила 100 квадратных метров). Все договоры исполнены в полном объеме.

3. Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) - заключен 1 договор на поставку ПГС в п.Большая Черемшанка ул.2-я Заречная с ИП Бозоян В.С. на сумму 599 760,00 рублей. (в объеме 720  тонн).

За отчетный период не выполнены 3 мероприятия по муниципальной программе:

1)  грейдирование дорог в летний период, на отчетный период было предусмотрено 121,97 тыс. руб., кассовые расходы составили 0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств обусловлена тем, что доходы от акцизов на нефтепродукты в бюджет поступили в сентябре месяце.

2) приобретение дорожных знаков, на отчетный период было предусмотрено 40,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 0 тыс. руб. После обследования установленных  дорожных знаков, повреждений и уничтожений не обнаружено, принято решение новые не приобретать.

3) Ремонт гравийного полотна на отчетный период было предусмотрено 600,00 тыс. руб., кассовые расходы составили 0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств обусловлена тем, что отсутствовала возможность перекинуть технику через р.Китой на ремонт автомобильной дороги по ул.2-я Заречная п.Большая Черемшанка  в связи с повышением уровня р.Китой.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения два раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1). Постановление администрации Раздольинского МО №28 от 05.04.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы».

2). Постановление администрации Раздольинского МО №11 от 21.01.2022г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 года.

В результате реализации мероприятий программы за 2021 год были достигнуты следующие целевые показатели программы в таблице 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения за 2021 года приведен в таблице 2.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2021 года приведены в таблице 3.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 75,5 %)

Таблица 1

к постановлению от 28.01.2022г. №20

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2021 года (отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | ст.5/ст.4*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Раздольинского муниципального образования, являющихся собственностью в границах населенных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Раздольинского муниципального образования | % (наличие автомобильных дорог, находящихся в собственности/наличие ПОДД) | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

к постановлению от 20.01.2022г. №20

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

за 2021 года (отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой |  | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 200 000,00 | 357 728,28 |  | 100 | 357 728,28 | 100 | 0 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200 000,00 | 121 969,33 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 | 40 000,00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1 000 000,00 | 600 000,00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1 077 700,00 | 1 396 442,88 |  | 100 | 1396 442,88 | 100 | 0 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 300 000,00 | 599 760,00 |  | 100 | 599 760,00 | 100 | 0 |
|  | Всего: | 2 817 700,00 | 3 115 900,49 |  |  | 2353 931,16 | 75,5 | 0 |

Справочно: * –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,72 | 357,72 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,96 | 0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396,44 | 1396,44 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,8 | 599,8 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 3115,90 | 2353,93 |

Таблица 3

к постановлению от 20.01.2022г. №20

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2021 года (отчетный период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2021 года | Нормативная ссылка (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 357 728,28 | Договор ГПХ от 18.01.2021; Договор ГПХ от 01.02.2021; Договор ГПХ от 01.03.2021; Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.02.2021; Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.03.2021; Договор ГПХ от 10.12.2021; Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 10.12.2021; |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 121 969,33 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 600 000,00 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1 396 442,88 | Контракт №02/2021 от 24 мая 2021 года Договора №6 от 21 мая 2021 г |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 599 760,00 | Договор на поставку песчано-гравийной смеси №01/2021 от 14.04.2021 |