Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2016 г.                                                                                        № 80

п. Раздолье.

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2020 годы» за I полугодие 2016 года

На основании  Федерального  закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2020 годы» за  I полугодие 2016 года  (Приложение)

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский           информационный вестник» и на официальном сайте администрации  сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                    С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению

администрации  сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 22.07.2016г. №80

Отчет о ходе реализации  муниципальной программы

«Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016– 2020 годы» за I полугодие 2016 года

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования предусматривалось – 3,0 тыс. руб., кассовые расходы за  I полугодие 2016 год составили 0,0 тыс. руб.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Раздольинского  муниципального образования:

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | План 2016год | Факт 2016год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2020 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта линии электропередач п.Октябрьский.. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ТБО |  |  |  |  |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | 2,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | 1,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 год | Факт 2016 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2020 годы» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | всего | 2171,4 | 745,5 | 34,33 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 3,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 2156,4 | 735,5 | 34,10 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 10,0 | 66,7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. Замена глубинных насосов |  | всего | 50,0 | 25,0 | 50 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 25,0 | 50 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | всего | 15,0 | 5,0 | 33,3 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 5,0 | 33,3 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 20,0 | 4,5 | 22,5 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 4,5 | 22,5 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 5,0 | 1,0 | 20 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 1,0 | 20 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | всего | 25,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 0,0 | 0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | всего | 23, 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | всего | 15,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | всего | 40,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Закупка топлива. |  | всего | 160,0 | 50,0 | 31,25 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 160,0 | 50,0 | 31,25 |
| 4. Ремонт здания котельной |  | всего | 150,0 | 20,0 | 13,33 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 20,0 | 13,33 |
| 5. Ремонт котельного оборудования |  | всего | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта линии электропередач п.Октябрьский. |  | всего | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | всего | 363,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Приобретение топлива. |  | всего | 1190,4 | 630,0 | 52,9 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1190,4 | 630,0 | 52,9 |
| ТБО |  |  |  |  |  |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | всего | 15,0 | 10,0 | 67,6 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 10,0 | 67,6 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | всего | 2,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 2,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |
| 3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | всего | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | всего | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | всего | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | всего | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  |  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |